Національний технічний університет України

«Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Звіт

Тема: “Робоче завдання для реалізації веб додатку для пошуку

поїздок на автомобілі ”

Виконав:

студент групи ІТ-71

Гаф’як Іван

Перевірено:

асист. кафедри АУТС

Галушко Дмитро

Олександрович

Київ 2020

- Цілі та завдання

Цей документ визначає об'єм і описує умови надання професійних Послуг Виконавцем за даним РЗ.

Ціллю проекту є розробка та розвиток ідеї веб додатку  для пошуку та розміщення поїздок на автомобілі, реалізація з використанням сучасних веб технологій, подальша підтримка, оновлення та можливе впровадження нової функціональності.

Основні завдання проекту:

- Розробка концепції та загального рішення

- Дизайн екранів

- Підтримка сучасних браузерів таких як Chrome, Firefox та Opera.

- Хостинг веб сайту

- Підтримка кінцевого продукту

- Об’єм послуг

Нижче зазначені заходи, передбачені цим РЗ, і вказані відповідальні сторони.

| № | Заходи | Відповідальні сторони |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керівництво проектом | Виконавець |
| 2 | Технічне керівництво | Виконавець |
| 3 | Розробка концепції та дизайну | Виконавець/Замовник |
| 3.1 | Розробка загального рішення | Виконавець/Замовник |
| 3.2 | Аналіз, вибір оптимальних моделей | Виконавець |
| 3.3 | Аналіз, вибір оптимальних методів | Виконавець |
| 3.4 | Розробка алгоритмів реалізації вибраних методів | Виконавець |
| 3.5 | Розробка можливих тестових сценаріїв | Виконавець |
| 4 | Планування випробовувань та тестових досліджень | Виконавець/Замовник |
| 5 | Реалізація програмного продукту | Виконавець |
| 6 | Тестування | Виконавець/Замовник |
| 7 | Проведення приймального тестування користувачами | Виконавець |
| 8 | Організація web хостингу | Виконавець |
| 9 | Підтримка та оновлення програмного продукту | Виконавець |

Заходи, не передбачені цим РЗ:

- Генерування тестового контенту

- Нагрузочне тестування серверної частини додатку

- Збір та надання контенту

Зазначені вище заходи, не передбачені цим РЗ, можуть бути здійснені Виконавцем на підставі окремого РЗ і на погоджених Сторонами умовах.

2.2 Перелік послуг

Це робоче Завдання поширюється на наступні заходи, передбачені даним РЗ згідно тому, як визначено Замовником:

По завданню 1:

1. Вибір загального рішення для архітектури додатку

2. Порівняльний аналіз існуючих алгоритмів

3. Вибір оптимальних моделей

4. Вибір оптимальних методів

5. Оцінка якості методів

Якості реалізованого програмного комплексу:

1. Нарощуваність (тобто можливість додавання нових

моделей або функціональностей)

2. Програмний продукт може бути змінений, доповнений

або переведений на нову платформу

По завданню 2:

1. Порівняльний аналіз існуючих продуктів

2. Розробка загального концепту дизайну додатку

3. Вибір оптимальних моделей

4. Вибір оптимальних екранів

5. Оцінка якості екранів з точки зору зручності у

використанні

По завданню 3:

- Реалізація загального рішення під декілька сучасних браузерів (Chrome, Opera і Firefox)

- Контроль продуктивності та швидкодії у браузерах

- Тестування та перевірка якості створених моделей

По завданню 4:

- Пошук підходящого хостингу для веб додатку

- Розміщення веб-сайту на обраному хостингу

По завданню 5:

1. Підтримка кінцевого продукту

2. Вирішення технічних проблем та помилок

3. Випуск оновлень

2.3. Тривалість надання послуг

| № | Етап | Робочі дні |
| --- | --- | --- |
| 1 | Опитування цільової аудиторії | 5 |
| 2 | Розробка загального рішення (Концепт) | 15 |
| 3 | Дизайн екранів | 5 |
| 4 | Реалізація додатку | 10 |
| 4.1 | Меню | 4 |
| 4.2 | Вкладка «Поїздки» | 5 |
| 4.3 | Вкладка «Замовлені поїздки» | 5 |
| 4.4 | Діалог «Створення поїздки» | 10 |
| 4.5 | Діалог «Замовлення поїздки» | 6 |
| 5 | QA та фінальне тестування | 7 |
| 6 | Приймальне тестування | 4 |
| 7 | Розміщення веб-сайту на хостингу | 5 |

Загальна тривалість надання Послуг з РЗ складає 81 робочий день з дати підписання РЗ.

При надходженні не передбачених даним РЗ завдань, вказаних в п. 2.1. терміни може бути збільшено з пропорційним збільшенням вартості проекту.

3. Звітна документація за проектом

3.1. Звітна документація Виконавця та Замовника

У даному РЗ встановлена наступна звітна документація за проектом і визначені відповідальні Сторони:

| № | Звітна документація | Відповідальні сторони |
| --- | --- | --- |
| 1 | Робоче завдання | Виконавець |
| 2 | Проектний план | Виконавець |
| 3 | Детальні вимоги | Замовник |
| 4 | Архітектура рішення | Виконавець |
| 5 | Детальний дизайн екранів | Виконавець |
| 6 | Специфікація загального рішення | Виконавець |
| 7 | Тестові сценарії | Виконавець |
| 8 | Результати тестування | Виконавець |
| 9 | Результати приймального тестування | Виконавець |
| 10 | Акт прийому – передачі | Замовник |

Тестування і приймання. Розроблені в деталях процеси і розбиті на категорії завдання для такої звітної документації будуть визначені в плані проекту, який є окремим проектним і звітним документом.

3.2. Відповідальність Замовника

Відповідальністю Замовника є забезпечення наступних умов до

початку робіт по РЗ:

3.2.1. Узгодження і затвердження організаційно-економічних,

функціональних вимог, затвердження технічного

завдання.

3.2.2. Надання доступу для тестового контенту

Відповідальністю Замовника є виконання наступних умов в

процесі робіт по РЗ:

3.2.3. Дотримання термінів узгодження і затвердження звітної

документації;

3.2.4. Затвердження та участь у розробці концепту, загального

рішення та дизайну;

    - Збір та постачання правильно сформованого контенту;

4. Потреби в ресурсах

Передбачається, що загальне укомплектовування персоналом забезпечується Виконавцем і Замовником. Як зазначалося вище, Виконавець і Замовник несуть індивідуальну або солідарну відповідальність за виконання завдань. Повне розбиття на фази, завдання і ресурси, що залучаються, мають бути визначені в детальному плані проекту, який є окремим документом для представлення. На початковому етапі реалізації проекту Виконавця визначає специфічні ресурси для проекту.

| № | Рівень ресурсів | Опис |
| --- | --- | --- |
| 1 | Керівник проекту | Керівник або Менеджер проекту —фахівець у сфері управління проектами, особа відповідальна за виконання визначених завдань проекту. Головними завданнями менеджера проектів є визначення чітких та реалізованих завдань проекту, визначення вимог до проекту та управління трьома обмеженнями проекту: ціною, часом, межами та обсягом завдань. Керівник також виступає у ролі зв’язної ланки між замовником та виконавцем. |
| 2 | Технічний менеджер | Технічний менеджер здійснює управління даними продуктами від початку розробки і вже після запуску. Менеджер визначає, що робити і як це зробити, затверджує план і зміст роботи, визначає: в розробці якого нового програмного продукту існує потреба, як його краще розробляти, кого залучити для цього. |
| 3 | Системний інженер | Системний інженер є фахівцем в питаннях впровадження продуктів, телекомунікаційній сфері або впровадження рішень Систем оперативної підтримки і тісно співпрацює із Замовниками |
| 4 | Спеціаліст по впровадженню | Фахівець з впровадження забезпечує конфігурацію для фізичного моделювання, логічного облікового моделювання, моделювання технологічного процесу, моделювання устаткування, моделювання послуг і продуктів, інтеграції систем (інтерфейс прикладного програмування) і переміщення даних. |
| 5 | Дизайнер | Головним завданням дизайнера є проектування логічної структури сторінки інтерфейсу додатку, продумування найбільш зручних рішень подачі інформації та художнє оформлення проекту. |
| 6 | Frontend розробник | Фахівець у створенні програмного забезпечення, який спеціалізується на розробці користувацького інтерфейсу. Він бере участь у виборі та розробці методів та алгоритмів, загальної архітектури проекту та технічних рішень, які пов’язані з розробкою користувацького інтерфейсу. |
| 7 | Backend розробник | Фахівець у створенні програмного забезпечення, який спеціалізується на розробці серверної частини додатку. Він бере участь у виборі та розробці методів та алгоритмів, загальної архітектури проекту та технічних рішень, які пов’язані з розробкою серверною частиною застосунку. |
| 8 | Спеціаліст з контролю якості | Головними завданнями спеціаліста з контролю якості є пошук помилок та збоїв в функціонуванні програмного забезпечення, моделювання різноманітних ситуацій, які можуть виникнути в процесі використання програмного забезпечення, створення та використання вхідних даних, які передбачені чи не передбачені розробниками. |

5. Тестування і прийом

Порядок тестування, процедура і критерії прийому наданих Послуг погоджені Сторонами та викладені в Додатку.

6. Розрахунки

Плата за надання Послуг у рамках цього Робочого Завдання виконується на підставі підписаного Сторонами Акту приймання виконаних Послуг відповідно до умов, визначених в Додатку.

7. Термін дії Робочого Завдання

Умови цього Робочого Завдання набувають чинності з дати підписання РЗ (якщо інший термін додатково не погоджений Сторонами) і діють впродовж 81 (вісімдесяти одного) робочого дня, якщо продовження терміну не буде визначено спільною угодою Сторін. В ході виконання своїх зобов'язань, Сторони можуть внести певні зміни і доповнення в дане РЗ, дотримуючись положень Додатку.

8. Інші положення

Дане Робоче Завдання складене в 2 (двох) чинних екземплярах, по 1 (одному) екземпляру для кожної із Сторін, українською мовою.